Reporte técnico de cambios

Sistema de Almacén Croram

| Cliente | Croram |
| --- | --- |
| Fecha | 04/06/2026 |
| Preparado por | Programador del sistema |
| Alcance | Cambios funcionales, validaciones, reportes y controles anti-duplicidad solicitados por el cliente. |

# Resumen ejecutivo

Se realizó una intervención enfocada en mejorar la operación diaria del inventario: se reforzó el registro de salidas por area, se redujo el riesgo de ordenes duplicadas, se agregaron reportes operativos y se ajustó el cálculo de compras sugeridas. Los cambios se hicieron respetando la estructura actual del proyecto PHP procedural, sin introducir migraciones de base de datos ni dependencias externas nuevas.

# Cambios implementados

| Modulo | Cambio implementado | Impacto |
| --- | --- | --- |
| Menu | Se retiró Subfamilias del submenú Familias. | Reduce opciones duplicadas para el usuario final. |
| Salidas | Se sustituyó el filtro de Subfamilia por Area y se hizo obligatoria. | Permite registrar el gasto contra un centro de consumo. |
| Salidas | Se hizo obligatoria la observación de salida. | Asegura trazabilidad mínima del movimiento. |
| Ordenes | Se agregaron tokens de idempotencia y bloqueo de botones. | Evita duplicar ordenes por doble clic o reenvío accidental. |
| Backend | Se bloquearon ordenes con FOR UPDATE antes de aplicar inventario. | Una orden recibida o confirmada no puede volver a afectar existencias. |
| Entradas | El catálogo de productos muestra proveedor, fecha y precio de última compra. | Facilita capturar nuevas compras con referencia histórica. |
| Salidas | El detalle de salida muestra costo PEPS y total en pesos. | Deja visible el costo real asociado a la salida. |
| Reportes | Se agregaron detalle de entradas, detalle de salidas y consumos por area. | Cubre reportes solicitados de unidades, precios, observaciones y costo PEPS. |
| Inventario | Se reorganizó el reporte con saldo inicial, entradas, salidas y existencia. | Elimina la columna Movimientos y mejora lectura contable. |
| Compras sugeridas | Se ajustó el cálculo con consumo mensual / 30.4 * dias requeridos + tiempo de surtido. | El reporte vuelve a generar resultados cuando hay consumo configurado o histórico. |

# Detalle técnico

## Control de duplicidad y consistencia

Se agregaron tokens de solicitud en formularios de ordenes para identificar reenvíos de la misma operación.

Se deshabilitan botones de acción durante el procesamiento para evitar doble clic.

El backend valida el token y mantiene un historial corto en sesión para rechazar solicitudes repetidas.

Las acciones críticas de recibir entrada y aprobar salida bloquean la orden con SELECT ... FOR UPDATE antes de modificar inventario.

## Salidas e inventario PEPS

Las salidas requieren area y observaciones antes de registrarse.

El costo PEPS calculado se conserva en el detalle de salida y se muestra en pantalla y reportes.

El total en pesos de una salida se calcula desde cantidad por costo PEPS.

## Reportes

El reporte de inventario ahora presenta saldo inicial, entradas, salidas y existencia final.

Se agregaron reportes de detalle para entradas y salidas con unidades, precios, descripcion y totales.

Se agregó reporte de consumos por area y periodo con costo PEPS promedio y total.

La exportación a Excel se actualizó para incluir las nuevas columnas.

## Compras sugeridas

El cálculo usa consumo mensual promedio dividido entre 30.4 y lo multiplica por dias de stock requeridos más tiempo de surtido.

Cuando no hay consumo histórico de 12 meses, el cálculo puede usar el consumo diario configurado en el artículo.

La pantalla mantiene un campo editable para confirmar, aumentar o disminuir el pedido sugerido.

# Cambios no aplicados o condicionados

| Limpieza total de codificación | Se corrigieron textos visibles en pantallas intervenidas. No se aplicó una conversión global agresiva porque el proyecto incluye muchas plantillas y librerías de terceros; hacerlo sin revisión visual podría introducir errores nuevos. |
| --- | --- |
| Saldo inicial real | No existe un campo histórico dedicado para saldo inicial. Se calculó como existencia actual menos entradas más salidas, usando los datos disponibles. |
| Kardex completo | El sistema ya cuenta con historial por artículo. Convertirlo en Kardex contable completo requiere definir formato final, reglas de saldo acumulado y si se debe persistir costo por movimiento. |
| Migración de seguridad | No se movieron credenciales ni contraseñas a un esquema nuevo porque no estaba dentro del alcance operativo inmediato. Se recomienda atenderlo como fase técnica independiente. |

# Validación realizada

Se ejecutó validación de sintaxis PHP con PHP 8.3 de Laragon sobre los archivos propios del sistema.

| Resultado | 57 archivos PHP revisados sin errores de sintaxis. |
| --- | --- |
| Comando equivalente | php -l sobre archivos propios, excluyendo librerías vendor, FPDF y phpqrcode. |
| Riesgo residual | No se ejecutaron pruebas integradas contra base de datos productiva desde este entorno; la validación funcional final debe hacerse con usuarios y datos reales de Croram. |

# Recomendaciones de siguiente fase

Crear una configuración de base de datos fuera del código fuente.

Migrar contraseñas de texto plano a password_hash/password_verify.

Convertir consultas sensibles a prepared statements de forma progresiva.

Definir formalmente el formato de Kardex para construir saldos acumulados y costos por movimiento.

Probar el flujo completo con una orden de entrada, una salida y una exportación de reportes usando datos reales.